| Աղյուսակ 1: Մեղմացնող միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի գործողություններ | Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություններ |  | Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներ |  |  |  |  |  | Միջոցառման իրականացման պատասխանատու մարմին |  | Մոնիտորինգի պատասխանատու մարմին |  |  | Մեղմացնող միջոցառումների ինդիկատիվ արժեքը գնահատվում է ծրագրի արժեքի մոտ 1.2-1.5% |  |  |  |
| ՆԱԽԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն և դրական եզրակացության ձեռքբերում | Համաձայն ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի (հուլիս 2014 թ.), ըստ ազդեցության նախատեսվող գործունեությունը դասակարգվում է որպես «Գ» կատեգորիա: |  | - Մշակվել և ՇՄՆ է ներկայացվել ՆԳՀ հաշվետվությունը և ձեռք է բերվել բնապահպանական պետական փորձաքննություն դրական եզրակացույթյուն։ |  |  |  |  |  | «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ, ՀՏԶՀ |  | ՀՏԶՀ |  |  |  |  |  |  |
| - Հանրային քննարկումներ, հանրության իրազեկում | Հանրության ոչ պատշաճ տեղեկացվածությունը և հնարավոր բողոքները կարող են Ծրագրի ժամկետների ձգձգման պատճառ դառնալ: |  | - ՍԱԲ ծրագրի և դպրոցի կառուցման նախագծի վերաբերյալ առաջին հանրային իրազեկում/քննարկումն իրականացվել է 2020 թվականի հունիսի 12-ի, ժամը՝ 14:00-ին, գործող դպրոցի շենքում (Անկախության փողոց, 15 շենք հասցեում): - Բնապահպանական պետական փորձաքննության շրջանակում դպրոցի կառուցման նախագծի և շրջակա միջավայրի վրա կանխատեսվող ազդեցությունների վերաբերյալ երկրորդ հանրային քննարկումը իրականացվել է դեկտեմբերի 09-ին, ժամը 13։00-ին գործող դպրոցի շենքում։ - Հանրային քննարկմանը ներկայացվել է նաև Բողոքների Անդրադարձման Մեխանիզմը (ԲԱՄ), որի ներդրումը կիրականացվի ՀՏԶՀ-ի կողմից սահմանված մեխանիզմին համաձայն (զանգահարել ՀՏԶՀ-ի թեժ գիծ և/կամ տես 4.1 ենթակետ): |  |  |  |  |  | «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ, ՀՏԶՀ, Արթիկի համայնքապետարան «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ, Արթիկի համայնքապետարան, «ՇՄԱՓԿ» ՊՈԱԿ ՀՏԶՀ ՀՏԶՀ |  | ՀՏԶՀ |  |  |  |  |  |  |
| - Մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերի պատրաստում | ԲԿՊ-ի պահանջները անհրաժեշտ է հաշվի առնել աշխատանքային նախագծում, որի արդյունքում հնարավոր են բնապահպանական բացասական ազդեցություններ՝ դպրոցի շինարարության և շահագործման փուլերում: |  | - Աշխատանքային նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով ԲԿՊ-ում պլանավորված մեղմացնող միջոցառումները, որոնք պետք է ներառված լինեն նաև մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերում: |  |  |  |  |  | ՀՏԶՀ |  | ՀՏԶՀ |  |  |  |  |  |  |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ (ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Առողջության և աշխատանքային անվտանգության պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Շինարարական հրապարակի բոլոր գործողությունները | ԲԿՊ-ի և դպրոցի կառուցման ծրագրի բնապահպանական պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի վատթարացման: Շինհրապարակին կից գործող Վ․ Գ․ Պլեխանովի անվան տնտեսագիտական համալասարանի անձնակազմի, շինհրապարակի մերձակայքում բնակվող և շինարարական հրապարակում աշխատող մարդկանց ցանկացած հիվանդությունը, վնասվածքը կամ մահը վտանգավոր նյութերի, շին առարկաների ոչ ճիշտ դասավորման և շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպման պատճառով անընդունելի է և կպահանջի համապատասխան պատժամիջոցների կիրառում: |  | - Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/ աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում: - Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ արգելելու համար. ցանկապատում, պահակակետեր, ցուցանակներ, պաստառներ և այլն: - Անհրաժեշտ է բացառել անվտանգության կանոների խախտման դեպքերը, մասնավորապես՝ չհսկված էլեկտրական գործիքների առկայությունը շինհրապարակում: - Անհրաժեշտ է ապահովել կրակմարիչի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակի բոլոր մեքենաներում և հատվածներում: - Անհրաժեշտ է ապահովել առաջին բուժ օգնության դեղատուփի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում: - Բանվորական և այլ անձնակազմը պետք է ապահովվի սեզոնային արտահագուստով և այլ անձնական պաշտպանիչ միջոցներով (սաղավարտ, շնչառական դիմակ, պաշտպանիչ ակնոց և ականջակալ, և անվտանգության գոտի), ինչպես նաև անհրաժեշտ է նախատեսել լծակներ դրանց կիրառումն ապահովելու համար: - Աշխատանքային անվտանգության և առողջության հետ կապված միջադեպերը պետք է գրանցել և հաշվետվության ձևով ներկայացնել ՀՏԶՀ-ին: - Աշխատողներին անհրաժեշտ է տրամադրել կոնկրետ աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ: Հրահանգավորման իրադարձությունը պատշաճ պետք է գրանցել գրանցամատյանում: - Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը: |  |  |  |  |  | Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական հրապարակում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ | Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածում և աշխատակիցների առողջական վիճակով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ծավալների կրճատում։ |  | - Անհրաժեշտ է նշանակել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատու (այսուհետ՝ պատասխանատու)։ - Անհրաժեշտ է շին-հրապարակում պարբերաբար իրականացնել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման և կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկում/դասընթաց։ - Անհրաժեշտ է շին.հրապարակում ապահովել COVID19-ի մասին և հիմնական պաշտպանական միջոցների մասին պաստառներով: Պաստառները պետք է փակցված լինեն տեսանելի վայրերում։ - Անրաժեշտ է հրապարակում ապահովվել օգտագործված դիմակների և ջեռնոցների համար նախատեսված, ծածկով (կափարիչով) և համապատասխան նշումով աղբամաններ։ - Անհրաժեշտ է հրապարակում պահել կորոնավիրուսային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի (թույլ իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 65 և բարձր տարիք, քրոնիկ հիվանդություններ և այլն) աշխատողների վերաբերյալ գրանցամատյան, որտեղ կատարել նշումներ ռիսկային խմբի աշխատողների ներգրավածության, բնորոշ սիմպտոմների վերաբերյալ նշումներ։ - Անհրաժեշտ է հրապարակում իրականացնել մաքրության և աշխատանքային տարածքի, մակերեսների և գործիքների ախտահանման գործողությունները պատշաճ եղանակով և ժամանակահատվածում: - Անհրաժեշտ է բոլոր աշխատողներին տրամադրել ապահովել պաշտպանիչ դիմակներով, ձեռնոցներով և COVID19-ի այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով։ - Հրապարակում ախատանքային հանդիպում/քննարկումներն, ինչպես նաև դասընթացներ և ուսումնական այլ քննարկումներն անհրաժեշտ է կատարել բացօթյա տարածքում, աշխատողների հիմնական կազմի և նվազագույն քանակով աշխատողների ներգրավվածությամբ և պահապանելով սոցիալական՝ 1.5-2 մ, հեռավորություն։ - Անհրաժեշտ է շինարարական հրապարակում ապահովել ախտահանիչ (ալկոհոլի հիմքով) հեղուկները և անձեռոցիկներ։ - Անհրաժետ է շինարարական հրապարակում ապահովել ձեռքերի լվացման հնարավորություններ՝ հոսող ջուր, արմնկային կամ ոտնակային (ցանկալի է) կառավարման ծորակներով օճառներ, իսկ դրանց բացակայության/անհնարինության դեպքում անմիջապես ապահովել ախտահանիչ (ալկոհոլի հիմքով) հեղուկով։ - Անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատողների ջերմաչափում։ Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափել օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին և կատարել համապատասխան նշումներ ջերմաչափման գրանցամատյանում: - Անհրաժեշտ է բացառել սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով (ջերմություն, հազ, հարբուխ, դժվարաշնչություն) աշխատողների մուտքը շինարարական հրապարակ: - Շինարարական հրապարակում բոլոր աշխատողներն անհրաժեշտ է պարտադիր կրեն պաշտպանիչ դիմակներ, բացառությամբ ՀՀ առողջապահության նախարարի N 29-Ն հրամանով (11/09/2020թ․) նախատեսված դեպքերի ։ - Անհրաժեշտ է հրապարակում ապահովել սնվելու համար նախատեսված բացօթյա տարածք, միաժամանակ ապահովելով ջրով և օճառով լվացվելու, ձեռքերի ախտահանման միջոցառումները և պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։ - Աշխատողների ընդմիջումն անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանափակ թվով մարդկանցով և նախապես պլանավորված գրաֆիկով/հերթափոխով։ - Անհրաժեշտ է շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների ձեռքերն ու գործիքներն ախտահանել նախքան աշխատանքային տարածք մուտք գործելը և այնտեղից դուրս գալուց, իսկ աշխատանքային տարածքի ցանկացած մակերես կամ սարքավորում ախտահանել նախքան աշխատանքի մեկնարկը: - Շինարարական աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ է բացառել անհատական պաշտպանիչ միջոցների համատեղ օգտագործումը կամ փոխանակումը, ինչպես նաև իրականացնել համատեղ օգտագործվող գործիքների ախտահանում մեկ աշխատակցից մյուսին փոխանցելիս։ - Անհրաժեշտ է գրանցել շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների, այդ թվում՝ տեղաբնակների, բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրանցամատյանում։ - Անհրաժեշտ է պատշաճ մակարդակով լրացնել և ՀՏԶՀ ներկայացնել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխարգելող միջոցառումների վերաբերյալ մոնիտորինգային հաշվետվությունը, որի ձևաչափը ներկայացվում է հավելված 4-ում։ |  |  |  |  |  | Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Հանրության հետ կապերի և իրազեկման պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Հանրության իրազեկման բարձրացում, բողոքարկման մեխանիզմ | Ազդեցության ենթակա կողմերի և համայնքների թերի իրազեկվածությունը, տեղեկատվության և փոխըմբռնման պակասը կարող է հանգեցնել դժգոհությունների կամ վրդովմունքի, որի արդյունքում կարող են տեղի ունենալ Ծրագրի ժամկետների հետաձգումներ: |  | - Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ նախատեսվում է իրականացնել հանդիպում ազդակակիր անձանց հետ և տեղեկացնել ԲԱՄ-ի մասին: Հանդիպման ընթացքում կներկայացվի և կներդրվի ԲԱՄ-ը` համաձայն որի. Ա) Շինարարական հրապարակում՝ դպրոցի տարածքում, անհրաժեշտ է հիմնել հիմնական կամ շարժական գրասենյակ։ Բ) Անհրաժեշտ է տեղադրել ցուցանակներ/ ցուցապաստառներ, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն շինարար կազմակերպության գրասենյակի գտնվելու վայրի, աշխատանքային ժամերի, պատասխանատու անձանց, ինչպես նաև հեռախոսահամարների մասին, էլեկտրոնային հասցեներ այդ թվում ՀՏԶՀ-ի համապատասխան բաժնի հեռախոսահամարներ, էլեկտրոնային հասցեներ: Գ) Գրասենյակում անհրաժեշտ է պահել բողոքների գրանցամատյան Բողոքի գրանցման ձևը տես Հավելված 1-ում: Դ) Անհրաժեշտ է նշանակել սոցիալական հարցերով զբաղվող պատասխանատու անձ, իսկ 15 օրվա ընթացքում պատասխանել դիմորդին հարցի լուծման վերաբերյալ: |  |  |  |  |  | ՀՏԶՀ Կապալառու | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Գույություն ունեցող դպրոցի շենքի քանդման աշխատանքներ Նախագծված դպրոցի շենքի կառուցման և այլ շինարարական աշխատանքներ: Հողային աշխատանքներ Շինանյութերի փոխադրումներ | Դպրոցի հարակից տարածքում (մոտ 3-50մ հեռավորության վրա) առկա ազդակիրների, մասնավորապես՝ բնակելի տների և շենքերի, հանրային նշանակության կառույցների, ուսումնական հատատությունների վրա գնահատվում են փոշու և այլ ծխագազերի արտանետումներ. - գույություն ունեցող դպրոցի շենքի ապամոնտաժման աշխատանքների, - հողային աշխատանքների և նոր դպրոցի շենքի կառուցման, և այլ շին գործողությունների, - տրանսպորտային միջոցների երթևեկության, ինչպես նաև շին տեխնիկայի շահագործոման ընթացքում։ Ապամոնտաժման և կառուցման շին աշխատանքների ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ: Դպրոցի տարածքում և մերձակայքում առկա հանրային ծառերի վրա գնահատվում են շինարարական գործողություններից վնասներ, փոշու, և այլ ազդեցություններ։ Տարածքում առկա է ազդեցության ենթակա բուսահող, որը նախատեսվում է մերկացնել և պահպանել հետագայոմ օգտագործելու նպատակով։ |  | - Օդի աղտոտման և փոշու կառավարում - Օդի որակի չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքների դեպքում: - Անհրաժեշտ է իրականացնել կանոնավոր ջրցանում շինհրապարակից փոշու արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: - Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը և պահել կուտակված նյութերը հնարավորինս ծածկված վիճակում փոշու հնարավոր տարածումից խուսափելու համար։ - Աղմուկի և թրթռումների կառավարում - Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և մակարդակների չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում: - Անհրաժեշտ է խուսափել մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են՝ մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, հասարակական շենքերը և այլն։ - Աղմուկ առաջացնող աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել կեսօրվա ժամերին՝ 9:00-18:00: - Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով: - Անհրաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը: - Անհաժեշտ է ապահովել բոլոր բանվորներին համապատասխան ԱՊՄ-րով, այդ թվում՝ ականջակալներով: - Բուսականության պահպանում և կառավարում - Անհրաժեշտ է նախատեսել վնասման ենթակա ծառերի և թփերի պահպանման միջոցառումներ, որպեսզի այդպիսի ծառերը լինեն հեշտությամբ ճանաչելի աշխատողների, տրանսպորտային միջոցների համար և պաշտպանված լինեն շին գործողությունների, թափոնների տեղադրումից, փոշու ազդեցությունից և հնարավոր այլ ազդեցություններից: - Անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցության ենթարկված բուսականության պաստառապատում, իսկ ըստ անհրաժեշտության նաև ջրցանման միջոցառումներ՝ բուսականության վրա նստած փոշին հեռացնելու նպատակով։ - Անհրաժեշտ է ապահովել տարածքում առկա բուսականության ոռոգման միջոցառումներ դպրոցի շինարարության ամբողջ ընթացքում: - Անհրաժեշտ է խուսափել տարածքում առկա ծառերի ապօրնի հատումից։ - Անհրաժեշտ է հետևել և իրականացնել բարեկարգման/կանաչապատման աշխատանքներն Արթիկի համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված «Տարածքի կանաչապատ գոտիների բարեկարգման նախագծի» համաձայն։ - Անհրաժեշտ է բացառել տարածքում առկա հատված բուսականության/խոտի այրումը: - Բուսահողի պահպանում և կառավարում - Բուսահողի հեռացումը անհրաժեշտ է կատարել տարվա տաք և չոր սեզոնին նախապես այն մաքրելով առկա, խոտից և խոշոր քարերից։ - Բուսահողի պահպանումն անհրաժեշտ է իրականացնել լայնաշերտերով՝ 2 մ-ը չգերազանցող և պաստառներով ծածկված վիճակում։ - Անհրաժեշտ է շինաշխատանքների ընթացքում հնարավորինս բացառել հողային մակերեսների վրա անուղղակի ազդեցություններն, ինչպիսիք են շինթափոնների տեղադրում, կեղտաջրերի/բետոնաջրերի հեռացում և այլ գործողություններ։ - Անհրաժեշտ է շին-հրապարակում կառուցել կեղտաջրերի հեռացման ավազան՝ պաշտպանիչ թաղանթով (≤5 խ․մ) և հնարավոր կեղտաջրերը/բետոնաջրերը հեռացնել նախատեսված տարայում։ Տարայում հետերոգեն մասնիկների նստեցումից հետո պարզված ջուրը օգտագործել շին աշխատանքներում, իսկ հետերոգեն զանգվածը՝ որպես շին աղբի հեռացնել աղբավայր: |  | ՀՏԶՀ Կապալառու Կապալառու ՀՏԶՀ Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու/դպրոցի տնօրինություն Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  |  |  |  | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |
| Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակակիր օբյեկտների կառավարման պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակիր օբյեկտների վրա ազդեցություն: | Ազդակակիր ենթակառուցվածքների և օբյեկների վրա գնահատվում են շինգործողություններից ֆիզիկական վնասներ, հրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպման հետևանքով օգտագործման/շահագործման խոչընդոտներ։ Տեղազննման արդյունքում արձանագրված ազդակակիրներն են ․ - դպրոցի վարչատարածքային սահմանով անցնող և բնակելի տներին մոտեցում ծառայող ճանապարհը, - դպրոցի տարածքում առկա շինությունը, - դպրոցի տարածքի հարևանությամբ առկա հուշարձան համալիրը, - էլեկտրական ենթակայանը և հաղորդակցության սյուները։ |  | - Դպրոցի շենքի ապամենտաժման և նոր շենքի շինարարական գործողություններն անհրաժեշտ է իրականացնել խստորեն հետևելով անվտանագության միջոցառումներին և մշակված աշխատանքային պլանին, որպեսզի բացառվի դպրոցի տարածքում և մերձակայքում առկա ենթակառուցվածքների և շինությունների վրա հնարավոր ֆիզիկական վնասները: - Ենթակառուցվածքներին և առկա շինություններին պատճառված ֆիզիկական վնասները կվերացվեն և վերջիններս կբերվեն իրենց նախնական վիճակին շինարար կապալառուի սեփական միջոցների հաշվին։ - Ենթակառուցվածքների վրա կանխատեսվող ազդեցությունները և նախատեսվող աշխատանքների շրջանակը ներկայացվել են դպրոցի նախագծի վերաբերյալ իրականացված հանրային քննարկումների ընթացքում։ - Տարածքով անցնող ենթակառուցվածքների/կոմունիկացիաների տեղափոխման աշխատաքներն իրականացնելիս անհրաժեշտ է նախապես տեղեկացնել ազդակակիր կողմերին հնարավոր անջատումների մասին: - Չնախատեսված կոմունիկացիաների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես տեղեկացնել ՀՏԶՀ-ին։ - Շին-հրապարակի կազմակերպումը և աշխատանքները, մասնավորապես՝ ցանկապատումը և հետագա շին-գործողււթյուններն անհրաժեշտ է կատարել այնպես, որ ապահովվի բնակելի տներին մոտեցնող ճանապարհի շահագործումը, ինչը հաշվի է առնվել դպրոցի նախագծում։ |  |  | Կապալառու Կապալառու Կապալառու, ՀՏԶՀ, Ազդակակիրներ Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  |  |  | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |
| - Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Շին հրապարակի կազմակերպում: | Շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումից բխող ազդեցություններ, ազդակիր կառույցների և սպասարկվող անձնակազմի վրա: |  | - Շին հրապարակն անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես նախագծվող դպրոցի տարածքի ներսում՝ բացառելով այլ ազդակակիր տարածքների օգտագործումն առանց համապատասխան թույլտվության: - Անհրաժեշտ է կազմել շին հրապարակի կազմակերպման սխեման, որում նշված կլինեն շարժական տնակի տեղադրման, շին նյութերի պահեստավորման, բուսահողի ժամանակավոր պահեստավորման, նյութերի և թափոնների ժամանակավոր կուտակման տեղերը, մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղիները և այլն: - Անհրաժեշտ է իրականացնել շինհրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում, ծրագրի ցուցանակի ու մուտքն արգելող նշանների տեղադրում - Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել բաց հորերի քանակը, հետլիցքն իրականացնել հնարավորինս կարճ ժամկետներում և բացառել անիմաստ բաց հորերի առկայությունը շինհրապարակում։ - Անհրաժեշտ է իրականացնել բաց հորերի տեսանելի նիշահարում։ - 3մ և ավելի բարձրությունների վրա աշխատելիս անհրաժեշտ է ապահովել շինարարական աստիճանների վրա անվտանգության միջոցառումները, ըստ անհրաժեշտության՝ տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ։ - Շինհրապարակի տարածքը պետք է պահել մաքուր և կարգավորված: |  |  | Կապալառու «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  |  |  | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |
| - Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների կառավարման պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Շինհրապարակ մուտք և ելք գործող մեքենաներ | Դպրոցի մոտեցման ճանապարհների վիճակը գնահատվում է լավ երթևեկության կազմակերպման համար: Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների վրա գնահատվում են հետևյալ ազդեցությունները. - երթևեկության խափանումներ, - երթևեկության հետ կապված վտանգներ և անվտանգության խնդիրներ, - փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ, - հասարակական ճանապարհների վրա ցեխի և շին աղբի տարածում, - շինարարական ծանր սարքավորումների և փոխադրամիջոցների կողմից ճանապարհներին հնարավոր վնասներ։ |  | - Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունն անհրաժեշտ է կազմակերպել հասարակական երթևեկությանը և հիմնական հանրային ճանապարհներին նվազագույն անհարմարություններ և վնաս պատճառելու սկզբունքով։ - Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունը և մոտեցումն անհրաժեշտ է կազմակերպել շին հրապարակ մուտքի և ելքի համար նախատեսված ճանապարհով։ - Անհրաժեշտության դեպքում, ձեռնարկել դպրոցի մոտեցման ճանապարհին հասցրած վնասների վերականգման աշխատանքներ` ապաhովելով ճանապարհի նախնական վիճակը: - Հնարավորինս պետք է խուսափել երթևեկել քաղաքային երթևեկության ծանրաբեռնված ժամերին: - Անհրաժեշտության դեպքում ձեռք բերել պետ. մարմիններից շին տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղիների թույլտվություն - Անհրաժեշտ է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են ճանապարհների խցանումների պատճառ դառնալ - Վարորդները կվերապատրաստվեն ԵԿՊ-ի (Երթևեկության կառավարման պլանը) և անվտանգության վերաբերյալ: - Մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղին անհրաժեշտ է կազմակերպել միայն սահմանված վայրերում՝ հրապարակի ներսում: - Անհրաժեշտ է ապահովել բեռնատարների ծածկով երթևեկումը շինհրապարակը լքելիս: - Անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի փոխադրամիջոցները սարքավորված լինեն աղմուկի կլանիչներով և խլացուցիչներով: - Անհրաժեշտ է իրականացնել փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի կանոնավոր զննում՝ վառելանյութի և յուղի հոսքը կանխելու համար: - Անհրաժեշտ է դադարեցնել արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքը և փոխարինել պատշաճ վիճակի մեքենաներով։ - Նախքան շինհրապարակից հեռանալն անհրաժեշտ է ապահովել անվադողերը մաքրելու միջոցներով (աշխատանքային տեղամասում կոպճային մակերևույթների և փոխադրամիջոցների լվացման միջոցներ՝ համապատասխան արտահոսքը կանխարգելման համակարգով) շինարարական աղբն ու ցեխի տարածումը կանխելու համար: - Պարբերաբար պետք է ստուգել հարակից ճանապարհների վիճակը պարզելու համար շինհրապարակից տարածվող ցեխի առկայությունը, իսկ տարածման դեպքում անհրաժեշտ է այն մաքրել: |  |  |  |  | Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |
| - Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Վտանգավոր նյութերի օգտագործում և այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքեր ( դժբախտ պատահարներ և այլն) | Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով հնարավոր է վտանգավոր նյութերի թափանցում հողի մեջ: |  | - Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին հրապարակում։ - Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը։ - Անհրաժեշտ է իրականացնել նյութերի անվտանգության տվյալների թերթիկների, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման քայլերի մասին տեղեկացնող պաստառների/պլակատների տեղադրում։ - Արտահոսքը մաքրող գործիքները պետք է Ճիշտ ձևով պահեստավորել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք հեշտությամբ օգտագործվեն, ինչպես նաև աշխատող անձնակազմը պետք է տեղեկացված լինի դրանց ճիշտ գործածության մասին։ - Արտահոսքերի դեպքում անհրաժեշտ է հեռացնել աղտոտված հողային զանգվածը՝ հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար: Աղտոտված հողային զանգվածը պահել և տեղափոխել թույլատրված աղբավայր հատուկ պաշտպանիչ տոպրակներով: - Վտանգավոր նյութերի կառավարումը պետք է իրականացնել ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան - Քիմիական և այլ, վտանգավոր նյութերն ու վառելանյութը պետք է օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք անհրաժեշտ է պահել ծածկված, ապահով և բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում, որն ապահովված է անանցանելի/ անթափանց հատակով (ավազե, բետոբե կամ մետազակն հիմքեր) և պատնեշով։ - Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը։ - Արտակարգ պատահարի դեպքում անմիջապես անհրաժեշտ է տեղեկացնել ՀՏԶՀ-ին հաշվետվության հատուկ ձևը լրացնելու միջոցով (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3): |  |  |  |  | Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |
| Գործողությունները կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքեր | Աշխատողների մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտանիշների առակայության դեպքեր։ |  | - Անհրաժեշտ է անմիջապես տեղեկացնել Պատասխանատուին աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության (>37.3oC) բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում։ - Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ աշխատողի հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ (զանգահարելով 8003 համարով)։ - Անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատողի անմիջական աշխատանքային տարածքի կամ շփման մակերեսի, օգտագործած գործիքների և անհատական պաշտպանիչ միջոցների (պաշտպանիչ սաղավարտ, արտահագուստ և այլն) անհապաղ ախտահանման միջոցառումներ` հիվանդության ախտորոշման դեպքում։ - Անհրաժեշտ է լրացնել արտակարգ պատահարի հաշվետվության ձևը (հավելված 3․) և ներկայացնել ՀՏԶՀ աշխատակցի մոտ հիվանդության ախտորոշման դեպքում։ |  |  |  |  | Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |
| - Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Շինհրապարակ և շինարարական աշխատանքներ | Շին աղբի տեղադրումը անհամապատասխան վայրերում, ջրահեռացման համակարգ ներթափանցող թափոնները և աղտոտիչները և շինարարական այն նյութերը, որոնք չեն մաքրվում շինհրապարակից իրենցից պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում: |  | - Կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 2 օրը մեկ) շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարական թափոններն ու աղբը՝ փոշին և շին աղբի երկարատև կուտակումը և երթևեկության խոչընդոտները կանխելու համար։ - Անհրաժեշտ է դասակարգել աղտոտված հողը, աղբն ու շինարարական մյուս թափոններն ըստ տեսակների` պինդ, հեղուկ և վտանգավոր: - Աղտոտված հողը, անհրաժեշտ է տեղադրել աղբի համար թույլատրված վայրերում փակ/մեկուսացված հատուկ տարաններով (տես 9.5): - Շին հրապարակի տարածքի սահմաններում անհրաժեշտ է հատկացնել շին աղբի նախնական կուտակման վայր: - Շին աղբի հավաքումը և պարբերաբար հեռացումն անհրաժեշտ է իրականացնել Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարահանքի տարածքում գործող շին թափոնների համար նախատեսված աղբավայր (Երևանի քաղաքապետարանի 30.06.2016 հ2391-Ա որոշում): - Անհրաժեշտ է բացառել շինանյութերի և աղբի կուտակումը շիհրապարակից դուրս՝ մասնավոր կամ հասարակական տարածքում, ինչպես նաև տարածքին կից տեղադրված հասարակական աղբամանների օգտագործումը՝ շին թափոնների հեռացման նպատակով: - Անհրաժեշտ է դպրոցի հին շենքի ապամոնտաժման աշխատանքների ընթացքում առաջացած նյութերը տեսակավորել երկրորդային օգտագործման համար պիտանի նյութերի և շին-աղբի՝ համաձայն դպրոցի ապամոնտաժման աշխատատանքների ընթացակարգերի նախագծի: - Առաջացած երկրորդային օգտագործման համար պիտանի նյութերը հեռացնել շինարար կապալառուի պահեստամաս՝այլ աշխատանքներում օգտագործելու նպատակով, իսկ գոյացած աղբը տեղափոխել աղբավայր (տես 10.5 ենթակետ): - Անհրաժեշտ է սպառողական հատկությունները կորցրած յուղի թափոնները հավաքել հերմետիկ տարայում, պահել հրապարակում՝ ըստ վերը նկարագրված կարգի, և հետագայում հանձնել լիցենզավորված վերամշակողի։ |  |  |  |  | Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |
| - Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի դասընթացներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի վերապատրաստում | Թերի իրազեկվածության և տեղեկատվության պակասից բխող ազդեցություններ: |  | - Անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր աշխատողների համար ԲԿՊ պահանջների մասին դասընթացներ՝ այդ թվում թափոնների ճիշտ կառավարման, տարածքը մաքուր պահելու և այլն։ - Բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ է նաև իրազեկել աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների արարողակարգի մասին։ - Բոլոր վարորդներին անհրաժեշտ է իրազեկել ԵԿՊ-ի վերաբերյալ: |  |  |  |  | ՀՏԶՀ Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  | ՀՏԶՀ ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |
| - Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և բարեկարգման պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Շինհրապարակի վերականգնումը Դպրոցի տարածքի բարեկարգում/կանաչապատում | - Անհրաժեշտ է շինհրապարակից հեռացնել շինարարական նյութերը թափոնները և շին պարագաները |  | - Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ կապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն։ - Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ տեղահանված կոմունիկացիաները, ապամոնտաժման և վերատեղադրման աշխատանքները։ - Անհրաժեշտ է մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը։ - Անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՏԶՀ-ի կողմից մշակված ընդունման- հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի բոլոր պահանջները։ - Անհրաժեշտ է կատարել բարեկարգման աշխատանքները «Տարածքի կանաչապատ գոտիների բարեկարգման նախագծի» համաձայն: |  |  |  |  | Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու |  | ՀՏԶՀ ՏՎԽ |  |  |  |  |  |  |
| ՀԵՏ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Թերությունների վերացման աշխատանքներ |  | Շինարարական փուլի համար սահմանված բոլոր ազդեցությունները |  | - Անհրաժեշտ է ապահովել կանաչ զանգվածի և տնկված ծառերի 90% կպչողականությունը և աճը: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է վերատնկել և փոխարինել բոլոր վնասված կամ անառողջ տեսակները: |  |  | Դպրոցի տնօրինություն/ Կապալառու |  |  | ՀՏԶՀ Կապալառու |  |  |  |  |  |  |
| - Բուսականության վերականգնում |  | Բուսականությունը չի աճում սպասվածին համաձայն |  | - Անհրաժեշտ է ներառել Ծրագրի համար նախատեսված թփերի և այլ բուսականությունը դպրոցի կանաչապատ տարածքների սպասարկման պլանում: - Անհրաժեշտ է իրականացնել կանաչապատված տարածքի աճի և վիճակի մշտադիտարկումնե: |  |  | Դպրոցի տնօրինություն, ՀՏԶՀ, Դպրոցի տնօրինություն |  |  | ՀՏԶՀ Կապալառու Դպրոցի տնօրինություն ՀՏԶՀ Կապալառու Դպրոցի տնօրինություն |  |  |  |  |  |  |
| - Բնապահպանական աուդիտ |  |  |  | - Իրականացնել հետշինարարական բնապահպանական աուդիտ: |  |  | ՀՏԶՀ |  |  | ՀՏԶՀ |  |  |  |  |  |  |

| Աղյուսակ 2: Բնապահպանական կառավարման պլան՝ մոնիտորինգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վայրը/ Գործողությունը/ Փուլը | Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր |  | Մոնիտորինգի կետեր |  | Մոնիտորինգի գործիքներ/ մեթոդներ |  | Բնապահպանական գործողությունների ցուցանիշ |  |  | Պատասխանատուներ | Մոնիտորինգի հաճախականություն |  |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Աշխատանք ունենալու հնարավորություններ |  | Աշխատուժը համալրված է տեղաբնակներով, աշխատանքներում ներգրավված են արդյոք կանայք | Բոլոր շինարարական տեղամասերը |  |  | Փաստաթղթերի ստուգում այդ թվում՝կապալառուի կողմից աշխատատեղեր, նախատեսված են տեղաբնակ աշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների և կանանց համար |  | Կապալառուի կողմից աշխատանքի ընդունված տեղաբնակ աշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների և կանանց թիվը |  | ՀՏԶՀ ՎԽ | Կսահմանվի Կապալառուի կողմից աշխատուժի համալրման պլանի մեջ դիտարկել շինարարական գործողությունների մոբիլիզացիոն փուլում |  |
| - Հասարակական լսումներ և կապը հանրության հետ |  | Հանրության տեղեկացվածությունը շինարարության փուլերի վերաբերյալ Ազդակիր կողմերի տեղեկացվածություն Ծրագրի Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմի վերաբերյալ | Բոլոր շին տեղամասեր |  |  | Փաստաթղթերի ստուգումներ: Շինարարական տեղամասերի ստուգայցեր Հանրային լսումներ Բողոքների գրանցամատյանի ստուգումներ |  | Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմն իրականացվելէ ԲԳՈՒՇ-ում նկարագրված բոլոր պահանջվող ընթացակարգերին համապատասխան |  | ՀՏԶՀ | Հանրային լսումները՝ շին աշխատանքները սկսելուց առաջ։ ԲԱՄ-ը՝ կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| - Տարածքի մաքրում բուսականությունից |  | Տարածքի մաքրումը բուսականությունից հնարավորինս նվազագույնի է հասցված Շինհրապարակի մերձակայքի բուսականությունը պաշտպանված է | Բոլոր շին տեղամասեր |  |  | Տարածքի բուսականությունից մաքրմանը վերաբերվող փաստաթղթերի ստուգում Շին. հրապարակի ստուգայցեր |  | Հատված/վերատնկաված ծառերի/թփերի գրանցամատյանը առկա է |  | ՀՏԶՀ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| - Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  | Նստվածքների առաջացում Փոշու և այլ օդի աղտոտիչների արտանետումներ Աղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացում | Բոլոր շին տեղամասեր։ Շինհրապարակից 50 մ հեռավորության վրա գտնվող փոշու, աղմուկի, թրթռումների զգայուն ընկալիչներ |  |  | Ակնադիտական ստուգումներշինհրապարակի ստուգայցերի միջոցով։ Բողոքների գրանցամատյանի գրառումների ստուգում։ Փոշու, աղմուկի, թրթռումների մակարդակների գործիքային ստուգում և վերլուծություն բողոքների առկայության դեպքում: |  | Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը։ Փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակը գտնվում է ՀՀ գործող նորմերի սահմաններում։ |  | ՀՏԶՀ ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| 5. Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր |  | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման գտնվելու վայրը, հատակագիծը և կառավարումը: | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի հարևանությամբ բնակչությանը պատճառված անհարմարություններ: |  |  | Փաստաթղթերի ստուգում։ Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրերի ստուգայցեր |  | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի գտնվելու վայրը և հատակագիծը համապատասխանում են պետ մարմինների կողմից թույլատրվածին և Տարածքի կառավարման պլանին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը |  | ՀՏԶՀ ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| 6. Երթևեկության և մոտեցման ուղիների կառավարումը |  | Երթուղիների և մոտեցման ուղիների գտնվելու վայրերը։ Դպրոցներին, դասերին և հարևան բնակչությանը պատճառվող անհարմարություննեը և անվտանգության հարցերը Ճանապարհներին և այլ կառույցներին՝ հատկապես ջրահեռացաման համակարգերին պատճառվող վնասներ: | Ճանապարհների օգտագործում, սարքավորումների և Նյութերի տեղափոխության համար։ Շինհրապարակի մոտեցման մուտքերը |  |  | Փաստաթղթերի ստուգում Շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր |  | Երթևեկության և մոտեցման ուղիների համապատասխանությունը Պլանի մասնագրերին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը |  | ՀՏԶՀ ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| 7. Վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարում |  | Վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր նյութերի պատահական կամ մշտապես տեղի ունեցող արտահոսքեր | Բոլոր շինարարական տեղամասերը |  |  | Փաստաթղթերի ստուգում Շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր |  | Պատահարների դեպքում պատահարների հաշվետվության ձևը լրացաված է: Պատահարները կառավարվում են Արտակարգ իրավիճակների պլանին համապատասխան: |  | ՀՏԶՀ ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| 8. Թափոնների և շին. նյութերի կառավարում |  | Շինարարական թափոնների և նյութերի կառավարումը շինարարության ընթացքում | Բոլոր շինարարական տեղամասերը |  |  | Փաստաթղթերի ստուգում։ Շինհրապարակ, հանքեր, թափոնավայրեր կատարած ստուգայցեր: |  | Շին աղբը, կենցաղային աղբը և ոչ պիտանի և ավելցուկային նյութերի քանակները կառավարվում են Պլանին և հրահանգներին համապատասխան և տեղադրվում են միայն թույլատրված վայրում: Թափոնների գրանցամատյանը մշակված է և պատշաճ վարվում է: |  |  |  |  |
| 9. Շինհրապարակի վերականգնում, կանաչապատում և տարածքի բարեկարգում |  | Շինհրապարակը մաքրված է, նութերը և թափոնները հեռացված են: Բոլոր մակերեսները, այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են: Շինհրապարակի տարածքը բարեկարգված է: | Տեղամասեր կատարած ստուգայցեր |  |  | Շինհրապարակի վերա-կանգնման, կանաչապատման և բուսականության վերականգն-ման պլանն առկա է: Բոլոր մակերեսները այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են մինչև սկզբնական վիճակը: |  | Ամբողջ շին աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորումները հեռացված են շինհրապարակից: Թփերի վերատնկման վայրը և քանակը համապատասխանում են նախագծի կանաչապատման պլանին: Ապահովված է թփերի 90% կպչողականությունը |  | ՀՏԶՀՎԽ |  |  |
| ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ) ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Թերությունների վերացման աշխատանքներ |  | Աղմուկի, օդի աղտոտիչների և այլ բնապահպանական ազդեցություններ | Դպրոցի տարածքի սահմաններում | Բողոքներ զգայուն ընկալիչների կողմից |  |  | Բողոքների դեպքում՝ աղմուկի և թրթռումների, օդի որակի չափագրումներ ստուգելու համար համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջներին |  | ՀՏԶՀ |  |  |  |
| 11.Տարածքի բարեկարգում |  | Թփերի և այլ բուսականության նորմալ աճ | Կանաչապատման բոլոր տեղամասերը | Ստուգայցեր |  |  | Թփերի և խոտածածկույթի սանիտարական վիճակի ստուգումներ |  | ՀՏԶՀ Դպրոցի տնօրինություն |  |  |  |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.  ԲՈՂՈՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎ

| Դիմումը ներկայացնելու ամիս/ ամսաթիվը | Դիմողի անուն/ ազգանունը | Դիմողի կարգավիճակը (դպրոցի դասատու, աշակերտ, ծնող, հարևան, ձեռնարկատեր, այլ) | Բողոքի/առաջարկի բովանդակությունը | Դիմողի ստորագրությունը | Դիմումի կարգավիճակը (լուծված/ ընթացքում/ փոխանցված ՀՏԶՀ-ին/ չլուծված) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԱՅՑԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿԻ ՁԵՎ

Մեղմացնող միջոցառումների և ստուգայցի մոնիտորինգի մասին հաշվետվություն N

Նախագիծ: 	_____________________________________

Իրականացնող գործակալություն:

Ստուգման տեղամասը:

Կապալառու:	______________________________

Եղանակային պայմանները ստուգայցի պահին:

Ստուգայցն իրականացրել է: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն: ______________________

Ամսաթիվ:

Մոնիտորինգի ստուգայցն իրականացվել է Կապալառուի ներկայացուցչի մասնակցությամբ:Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն

| Նախագծման փուլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Շինարարական գործողություն |  |  | Մեղմացնող միջոցառում (ըստ ՆԳՀ/ ԲԿՊ) | Մեղմացման միջոցառում իրականացված է Այո/ Ոչ/ ՈԿ | Պատասխանատու |  |  | Ուղղիչ գործողության պահանջ (ՈւԳՊ) այդ թվում վերջնաժամկետ | Նախորդ ՈւԳՊ կարգավիճակը (ուղղված է/ այլ միջոցառումներ են պահանջվում) |
| Նախնական գնահատման հայտ (ՆԳՀ) |  |  | Բնապահպանական փորձաքննության եզրակացությունն առկա է |  | ՀՏԶՀ |  |  |  |  |
| Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայր |  |  | Թափոնների և շինարարական աղբի տեղադրման թույլտվությունն առկա է |  | ՀՏԶՀ |  |  |  |  |
| Ծառերի և թփերի հատում |  |  | Ծառերի հատման թույլտվությունն առկա է |  | ՀՏԶՀ |  |  |  |  |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շին հրապարակ: ընդհանուր պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բնապահպանական կառավարում. բնապահպանական թիմ, առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, բողոքների անդրադարձի մեխանիզմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական գործողություն |  |  | Մեղմացնող միջոցառում (ըստ ՆԳՀ/ ԲԿՊ) | Մեղմացման միջոցառում իրականացված է Այո/ Ոչ/ ՈԿ | Պատասխանատու |  |  | Ուղղիչ գործողության պահանջ ՈւԳՊ այդ թվում վերջնաժամկետ | Նախորդ ՈւԳՊ կարգավիճակը (ուղղված է/ այլ միջոցառումներ են պահանջվում) |
| Բնապահպանական պատասխանատուներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Բնապահպանական/ առողջության և աշխատանքի անվտանգության պատասխանատուն նշանակված է և ներկա է շին հրապարակում: |  |  |  |  |  |  |
| Կառավարման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Դպրոցի սահմաններից դուրս այլ տարածքների օգտագործումը բացառված է, այդ թվում՝ ճամբարներ, ավտոկայանատեղեր և այլն: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Ծառերի հատումն իրականացված է թույլտվությանը համապատասխան: Այլ բուսականությունը համապատասխան կերպով պաշտպանված է: |  |  |  |  |  |  |
| Առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Նախազգուշացնող նշաններն ու ցանկապատումն ապահովված է բոլոր բաց հորերի և շին հրապարակի շուրջը: |  |  |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ |  |  | Բաց հորերի հետլիցքն իրականացված է կարճ ժամկետներում: Անիմաստ բաց հորեր չեն նկատվել: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Կողմնակի անձանց (հատկապես աշակերտների) մուտքը շին հրապարակ հուսակլի արգելափակված է |  |  |  |  |  | . |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Բանվորներն ու ղեկավար անձնակազմն ապահովված են և կրում են արտահագուստ. և անհրաժեշտության դեպքում՝ անձնական պաշտպանիչ միջոցներ ԱՊՄ |  |  |  |  |  |  |
| Ասբեստի նյութեր պարունակող կառույցների ապամոնտաժում |  |  | Աշխատանքներն իրականացվում են ԲՆ կողմից տրամադրված Ուղեցույցին համապատասխան Վտանգավոր նյութերի հետ աշխատող անձնակազմն ապահովված է և կրում է ԱՊՄ : |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Ծրագրի և իրականացնող մարմինների մասին տեղեկատվական ցուցանակը տեղադրված է: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Աշխատողներն ապահովված են անհրաժեշտ սանիտարա հիգիենիկ պայմաններով. խմելու և կենցաղային կարիքների ջուր, ընդմիջման և հանգստի հարմարություններ, զուգարան, և այլն: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Առաջին բուժ օգնության դեղատուփն առկա է և հասանելի է բոլոր աշխատողների համար: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Կրակմարիչն առկա է, գտնվում է գործածման համար պատրաստ վիճակում և հասանելի է բոլոր աշխատողների համար: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Օրվա մութ ժամերի լուսավորումն ապահովված են: |  |  |  |  |  |  |
| Արտակարգ իրավիճակների պլան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Արտակարգ իրավիճակների պատասխանատու անձը ներկա է շին հրապարակում: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգերի պաստառը կոնտակտային տվյալներով առկա է, թարմացված է և փակցված է տեսանելի վայրում շին հրապարակի մի քանի հատվածներում: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Պատահարների մասին հաշվետվությունը ներկայացված է: |  |  |  |  |  |  |
| Բնապահպանական/ աշխատանքի անվտանգության դասընթացներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Աշխատողներն ուսուցանված են ՆԳՀ/ ԲԿՊ-րի մասին աշխատանքը սկսելուց առաջ: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Աշխատողներն ուսուցանված են արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու ընթացակարգերի մասին աշխատանքը սկսելուց առաջ: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Աշխատողները ստացել են աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորումը աշխատանքը սկսելուց առաջ և համապատասխան գրառումներն առկա են գրանցամատյանում: |  |  |  |  |  |  |
| Շին հրապարակի մաքրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Շին հրապարակը և մոտեցնող հասարակական ճանապարհները պահվում է մաքուր վիճակում և զերծ է շին և կենցաղային աղբից |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Տեղադրված են աղբամաններ կենցաղային աղբի հավաքման համար |  |  |  |  |  |  |
| Կապը հանրության հետ և բողոքներին անդրադարձման մեխանիզմ՝ բնապահպանական հարցեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Տեղի են ունեցել շին աշխատանքների, բնապահպանական ազդեցությունների և մեղմացնող միջոցառումների մասին հանդիպումներ ազդակիր անձանց հետ: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Բողոքների գրանցամատյանը վարվում է և առկա է շին հրապարակում: Նախորդ ստուգայցի ժամանակ նկատված բողոքները լուծված են: |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Դպրոցի տնօրինությունը և այլ ազդակիրները զգուշացված են հնարավոր անհարմարությունների մասին. ջրի, էլեկտրականության ժամանակավոր դադարների և այլն: |  |  |  |  |  |  |
| Բնապահպանական պարամետրեր. Փոշու հսկողություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ, նյութերի մատակարարում, առաջացած շին աղբի հեռացում |  |  | Բեռնատարներն փոխադրումներն իրականացնում են փակ ծածկով: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Շին հրապարակը պարբերաբար ջրցանվում է: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Սարքավորումներն ու մեքենաներն ապահովված են արտանետվողգազերի կլանիչներով: |  |  |  |  |  |  |
| Աղմուկի մակարդակի հսկողություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շին տեխնիկայի աշխատանքներ |  |  | Շին աշխատանքների աղմուկի մակարդակը գտնվում է մոտակա ընկալիչների համար ընդունելի սահմաններում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Սարքավորումներն ապահովված են սարքին խլացուցիչներով |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Աղմակահույց աշխատանքներն իրականացվում են դասերից հետո և օրվա ցերեկային ժամերին |  |  |  |  |  |  |
| Թրթռումների մակարդակի հսկողություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շին տեխնիկայի աշխատանքներ |  |  | Թրթռումների ուժգնությունն ու ժամանակահատվածը հսկվում են |  |  |  |  |  |  |
| Կեղտաջրերի հսկողություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հեղուկ նյութերի օգտագործման աշխատանքներ |  |  | Արտահոսքերը կառավարվում են պատշաճ ձևով |  |  |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ |  |  | Նստվածքներով հագեցած կեղտաջրերը հսկվում են |  |  |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ, նյութերի մատակարարում, առաջացած շին աղբի հեռացում |  |  | Ջրահեռացման համակարգերը և ջրային այլ ուղիները խցափակված չեն նստվածքներով և պաշտպանված են |  |  |  |  |  |  |
| Մեքենաների գործածությամբ աշխատանքներ |  |  | Բեռնատարների անիվները մաքրվում են մինչև շին հրապարակի լքելը և հասարակական ճանապարհներ մուտք գործելը |  |  |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ |  |  | Հողային հանույթը հեռացված է շին հրապարակից կամ կանոնավոր կուտակված է հատուկ հատկացված ժամանակավոր կուտակման վայրում |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբի և թափոնների կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շին աղբի հեռացում |  |  | Շին աղբը և թափոնները տեղադրված են սահմանված վայրում |  |  |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ, կառույցների և ենթակառուցվածքների քանդում և ապամոնտաժում |  |  | Անվտանգ թափոնները (հողային հանույթը, քարերը, բետոնե և մետաղական մասերը, այլ) կառավարվում են ԹԿՊ համապատասխան |  |  |  |  |  |  |
| Վտանգավոր նյութեր՝ այդ թվում ասբեստ պարունակող նյութեր պարունակող կառույցների քանդում կամ ապամոնտաժում |  |  | Վտանգավոր թափոնները (այդ թվում ասբեստ պարունակող)կառավարվում են ԹԿՊ համապատասխան |  |  |  |  |  |  |
| Քիմիկատների, վառելիքի, քսանյութերի, յուղի օգտագործմամբ գործողություններ |  |  | Հեղուկ թափոններն ու արտահոսքերը, աղտոտված հողը կառավարվում ենԹԿՊ համապատասխան |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տարածքի օգտագործում |  |  | Տարածքի օգտագործման համար բոլոր թույլտվություններն առկա են |  |  |  |  |  |  |
| Տարածքի օգտագործում |  |  | Տարածքի օգտագործման համար ՏԿՊ-րն առկա են |  |  |  |  |  |  |
| Տարածքի օգտագործում |  |  | Տարածքի օգտագործումը համապատասխանում է ՏԿՊ-ին |  |  |  |  |  |  |
| Տարածքի վերականգնում (այդ թվում՝ թափոնավայրերի) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Տարածքը մաքրված է բոլոր թափոններից և շինարարական աղբից |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Տարածքից հեռացված են բոլո մեքենաներն ու սարքավորումները, ինչպես նաև ապամոնտաժված ժամանակավոր օժանդակ կառույցները |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Հարակից հասարակական ճանապարհները վերականգնված և մաքրված են |  |  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  |  | Կանարապատ տարածքի խնամքն իրականացվում է |  |  |  |  |  |  |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

| Պատահարի ամիս/ ամսաթիվը | Պատահարի նկարագրությունը | Պատահրի վերացման միջոցառումները | Միջոցառումների ժամկետները և պատասխանատուն | Պատահրի վերացման կարգավիճակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Շինարարական հրապարակում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID19) տարածման կանխարգելման միջոցառումների մոնիտորինգի վերաբերյալ հաշվետվություն

Նախագիծ:	_____________________________________

Իրականացնող կազմակերպություն:		_____________

Շինարարական տեղամաս:._____________________________________

Կապալառու:	_____________________________________

Ստուգայցն իրականացրել է: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն: ______________

Ամսաթիվ: 	_____________________________________

Մոնիտորինգի ստուգայցն իրականացվել է Կապալառուի ներկայացուցչի՝ միջոցառումների պատասխանատուի մասնակցությամբ: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն/	_____________________________________

| No | Կանխարգելիչ միջոցառումը (ըստ ԲԿՊ-ի) | Իրականացման կարգավիճակը (հաստատել նկարով, գրանցաթղթով և այլն)։ Այո/ՈՉ | Իրականացման հաճախականությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| Աշխատանքների կազմակերպման ընդհանուր կանոններ |  |  |  |
|  | Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատուն նշանակված է։ |  |  |
|  | Իրականացվում է հիվանդության տարածման և կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկում/դասընթաց։ |  |  |
|  | Օգտագործված դիմակների և ջեռնոցների համար նախատեսված, ծածկով (կափարիչով) և համապատասխան նշումով աղբամանը առկա է։ |  |  |
|  | Շին.հրապարակի տեսանելի վայրերում առկա է COVID19-ի և հիմնական պաշտպանական միջոցների կիրառման մասին պաստառները։ |  |  |
|  | Հրապարակում պահվում է կորոնավիրուսային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի (թույլ իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 65 և բարձր տարիք, քրոնիկ հիվանդություններ և այլն) աշխատողների վերաբերյալ գրանցամատյան, որտեղ ամենաքիչը գրանցվում է․ - ռիսկային խմբի աշխատողների ներգրավվածությունը (այո/ոչ) - բնորոշ սիմպտոմների առկայությունը (այո/ոչ) ։ |  |  |
|  | Կազմակերպվում են հրապարակի աշխատանքային տարածքների, գործիքների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների մաքրման և ախտահանման գործողությունները պատշաճ եղանակով և ժամանակում։ |  |  |
|  | Աշխատակիցների հանդիպում-քննարկումները իրականացվում են բացօթյա տարածքում և պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը (1.5-2 մ)։ |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակում առկա են ախտահանիչներով տարողություններ և անձեռոցիկներ։ |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակը ապահովված է ձեռքերի լվացման հնարավորություններ՝ հոսող ջուր, կառավարման ծորակներով օճառներ (դրա անհնարինության դեպքում՝ անմիջապես ապահովվում է ախտահանման հեղուկով)։ |  |  |
| Կանխարգելման կանոններ |  |  |  |
|  | Իրականացվում է աշխատողների ջերմաչափում։ Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափվում է օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին, և կատարվում է համապատասխան նշումը գրանցամատյանում: |  |  |
|  | Սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով (ջերմություն, հազ, հարբուխ, դժվարաշնչություն) աշխատողների մուտքը շինարարական հրապարակ բացառվում է: |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակում աշխատողները ապահովված են և պարտադիր կրում են պաշտպանիչ դիմակներ և այլ անհրաժեշտ ահատական պաշտպանիչ միջոցներով։ |  |  |
|  | Սնվելու համար ապահովվում է ջրով և օճառով լվացվելու և ձեռքերի ախտահանման հնարավորությամբ տարածք, որտեղ ևս պահպանվում է սոցիալական հեռավորությունը։ Ընդմիջումը իրականացվում է սահմանափակ թվով մարդկանցով՝ նախապես պլանավորված գրաֆիկով։ |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների ձեռքերն ու գործիքներն ախտահանվում են նախքան աշխատանքային տարածք մուտք գործելը և այնտեղից դուրս գալուց, աշխատանքային տարածքի ցանկացած մակերես կամ սարքավորում ախտահանվում է նախքան աշխատանքի մեկնարկը: |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացառվում է անհատական պաշտպանիչ միջոցների համատեղ օգտագործումը կամ փոխանակումը, իսկ համատեղ օգտագործվող գործիքները աղտահանվում են մեկ աշխատակցից մյուսին փոխանցելիս։ |  |  |
|  | Բացառվում է շինարարական աշխատանքների իրականացումը, եթե տվյալ բնակելի տարածքում գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակ կամ կան մեկուսացման ռեժիմում գտնվող բնակիչներ: Անհետաձգելի շինարարական աշխատանքների դեպքում շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողներն աշխատում են ձեռնոցներով, պաշտպանիչ արտահագուստով և դիմակներով։ |  |  |
| Կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքում իրականացված միջոցառումները |  |  |  |
|  | Աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության (>37.3oC) բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում վերջինիս մասին անհապաղ տեղեկացրել է պատասխանատուին։ |  |  |
|  | Ձեռնարկվել են միջոցառումներ աշատողի հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ տեղեկացնելու ուղղությամբ՝ զանգահարելով 8003 համարով։ Լրացվել և ՀՏԶՀ է ներկայացվել արտակարգ պատահարի ձևը։ |  |  |
|  | Ապահովվել է անմիջական աշխատանքային և ցանկացած այլ՝ նրան հասանելի տարածքի կամ շփման մակերեսի, գործիքների, սարքավորումների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների (սաղավարտ, ակնոց, գոտի և այլն) և արտահագուստի անհապաղ ախտահանումը։ |  |  |