#### Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր

#### Բաղադրիչ 2

#### Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման թերթիկ

Միկրոծրագրի անվանումը՝  	Ալագյազ համայնքի համայքնային կենտրոնի կառուցում

Միկրոծրագրի համարը՝		 AFT-AN-02

Մշակվե՞լ է արդյոք Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան՝

Այո +     Ոչ _____

ԲՍԿՊ-ում նկարագրված են արդյո՞ք հնարավոր բոլոր ազեցությունները և դրանք մեղմացնելու համապատասխան միջոցառումները:

Այո  +      Ոչ _____

Վերջնական բնապահպանական և սոցիալական գնահատման եզրակացությունը

| Եզրակացություն |  |
| --- | --- |
| Միկրոծրագիրը մերժվել է | Ենթածրագիրը հաստատվել է (բնապահպանական և սոցիալական գնահատումը ավարտվել է) |
|  | + |

# ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

| ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Երկիր | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման |  |  |  |
| Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր | AFT-AN-02 Ալագյազ համայնքի համայքնային կենտրոնի կառուցում |  |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ) | Ալագյազ համայնք, Արագածոտնի մարզ |  |  |  |
| Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ) | Նախատեսվում է կառուցել միահարկ համայնքի կենտրոն, որը ըստ իր ֆունկցիոնալ յուրահատկության բաժանված է երեք հատվածամասերի: Կոնստրուկտիվ առումով ևս շենքը բաղկացած է երեք մասնաշենքից: 1. Մուտքային հատված: Առաստաղի բարձրությունը 3.8մ, այս մասնաշենքում տեղակայված են նախամուտքը, նախասրահ/ֆոեն, սանհանգույցները: Ե/բ ծածկով, տանիքը մետաղական ծպեղային համակարգից, տանիքածածկը մետաղակղմինդր: 2. Դահլիճային մասնաշենք: Առաստաղի բարձրությունը 5.0մ, այս մասնաշենքում տեղակայված են 2 դահլիճները և հանդերձարանը /կանանց համար նախատեսված/: Ծածկը մետաղական ֆերմաներ են, տանիքածածկը սենդվիչ պանելներ, այս ամենը ներսից երեսպատված է գիպսաստվարաթղթով: Միջանցքի և հանդերձարանի հատվածում մինչև ԳՍԹ բարձրությունը 3.8մ: 3. Խոհանոցային մասնաշենք: Առաստաղի բարձրությունը 3.0մ, այստեղ են տեղակայված խոհանոցը, պահեստները, ադմինիստրատիվ և սպասարկող անձնակազմի հատվածը, կաթսայատունը: Ծածկը երկաթբետոնից, տանիքը մետաղական ծպեղային համակարգից, տանիքածածկը մետաղակղմինդր: Արտաքին պատերը կունենան 20 սմ հաստություն և 10 սմ ջերմամեկուսիչ շերտ՝ երեսպատված բնական քարե սալիկներով։ Շենքում նախատեսվում է փակուղային երկխողովակ հատակային ջրամատակարարման արհեստական ​​շրջանառությամբ ջրամատակարարման համակարգ։ Շենքի սրահներում և խոհանոցում նախատեսվում է կառուցել օդափոխության մուտքային և ելքային համակարգեր՝ մեխանիկական հրումով։ Օդի մուտքն ու ելքը կիրականացվի օդափոխման բլոկների 3 կոմպլեկտով: Նախատեսվում է կառուցել ջրամատակարարման (105մ խողովակաշար/ DN50 (63x5, 8)) և կոյուղու համակարգեր: Խմելու ջուր կվերցվի 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող գործող խողովակաշարից։ Շենքից կեղտաջրերը խողովակաշարով կտեղափոխվեն բակ, այնուհետև կեղտաջրերի մաքրման բլոկ, որից հետո կեղտաջրերը կհավաքվեն դրենաժային հորում: Դրենաժային հորում ավելորդ կեղտաջրերի կուտակման դեպքում այն ​​կհեռացվի մասնագիտացված մաքրող մեքենայի միջոցով: Կտեղադրվի կոյուղու կենսաբանական մաքրման բլոկ՝ 15.0 խմ տարողությամբ։ Այն գործարանային արտադրության ստորգետնյա կառույց է՝ պատրաստված պոլիպրոպիլենային շիթերից։ Շենքում կտեղադրվի հրդեհաշիջման ավտոմատ համակարգ։ Շենքը ջեռուցվելու է գազի կաթսայի ագրեգատներով։ Միացման կետից շենք գազամատակարարումը կիրականացվի 97 լմ ընդհանուր երկարությամբ (d=25x2.5/20lm, d=48x3/70lm, 89x3.5=7lm) խողովակաշարով։ |  |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ղեկավար Իվան Դրաբեկ |  | Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանադզե (բնապահպանական) Դեվիդ Ջիջեվալա (սոցիալական) |  |
| Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր | Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ Ասյա Օսիպովա (բնապահպանական) Քնարիկ Գրիգորյան (սոցիալական) | Տեխնիկական վերահսկիչ |  | Կապալառու |
| ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը | Ալագյազ համայնք |  |  |  |
| Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը | Արագածոտնի մարզ, Ալագյազ համայնք, փ. 2 |  |  |  |
| Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ) | Համայնքային կենտրոնի կառուցման համար հատկացված հողամասը (կադաստրային ծածկագիր՝ 02-006-0013-0007) համայնքային սեփականություն է։ Հողամասի մակերեսը կազմում է 0,57293 հա։ Առաջարկվող հողամասը պաշտոնապես կամ ոչ պաշտոնապես չի օգտագործվում մասնավոր նպատակների համար: Շինարարության ընթացքում մասնավոր հողատարածքները չեն օգտագործվելու շինարարական մեքենաների կայանման համար, չի սպասվում մասնավոր հողօգտագործում, միկրոծրագիրը չի հանգեցնի բերքի, պտղատու ծառերի և կենցաղային ենթակառուցվածքների ժամանակավոր կամ մշտական ​​կորստի: |  |  |  |
| Տվյալ ծրագրի տարածքի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը | Ալագյազ համայնքը և նրա հարակից տարածքները գտնվում են հյուսիս-արևելյան Արագած լեռան համեմատաբար ցածր լանջի ստորոտում և ծածկված են հիմնականում Արագած լեռան հրաբխային հոսքերից և ժայթքումներից առաջացած ապարներով։ Համաձայն «Շինարարական կլիմատոլոգիայի» (CNRA II-7.01-2011) տարածքը գտնվում է ցուրտ կլիմայական տարածաշրջանում։ Ձմեռները ցուրտ է և ամառները՝ զով: Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +330C է։ Իսկ բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -340C է։ Տարեկան տեղումների քանակը հասնում է 723 մմ-ի։ Առաջարկվող շինհրապարակը գտնվում է Ալագյազ համայնքի կենտրոնում։ Տարածքում չկան բնակելի շենքեր և բուսականություն։ Աջ կողմում չօգտագործված բետոնե, ցածր կառույց է, որը կհեռացվի տեղական իշխանությունների կողմից: Նախագիծը չի նախատեսում հողի վերին շերտի հեռացում և պահպանում: Դպրոցը և մշակովի սեփական հողատարածքները գտնվում են հողամասի հարևանությամբ։ Դպրոցը գտնվում է գլխավոր ճանապարհի նույն կողմում՝ հողատարածքից 80 մ հեռավորության վրա։ Մասնավոր հողերի վրա ազդեցություններ չեն սպասվում: Շինարարության ընթացքում երեխաների, անձնակազմի և համայնքի այլ բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու համար շինհրապարակում կկիրառվեն երթևեկության կարգավորման և անվտանգության միջոցառումներ (տես Մաս Գ): Հարևանությամբ չկա պատմական շինություն կամ բնական պահպանվող տարածք։ |  |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում | ՀՀ հետևյալ օրենքները սահմանում են իրավական շրջանակը, որը կիրառելի է ծրագրի գործունեության համար. - Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի (1994) «Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը ՀՀ կառավարության հիմնական սկզբունքների սահմանումն է ՝ ուղղված մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը և օդի որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ազդեցությունների կանխարգելմանը և մեղմմանը: Սույն օրենքը նաև կարգավորում է արտանետումների լիցենզիաները և ապահովում է մթնոլորտային օդի աղտոտման առավելագույն թույլատրելի բեռներ / կոնցենտրացիաներ և այլն: Համաձայն այս օրենքի, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել շինարարական աշխատանքներ, ինչպես նաև աղբի տեղափոխում և ժամանակավոր պահպանում փոշին և այլ արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Թափոնների մասին ՀՀ օրենք (2004) Օրենքը իրավական և տնտեսական հիմք է տալիս թափոնների հավաքման, տեղափոխման, հեռացման, մաքրման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև թափոնների բացասական ազդեցության կանխարգելման համար՝ բնական պաշարների, մարդու կյանքի և առողջության վրա: Օրենքը սահմանում է պետական ​​լիազոր մարմինների, ինչպես նաև թափոնների արտադրող կազմակերպությունների դերն ու պարտականությունները թափոնների կառավարման գործընթացներում: Համաձայն այս օրենքի, շինարարական գործունեությունից առաջացած թափոնները պետք է վերամշակվեն ըստ անհրաժեշտության կամ տեղահանվեն նշանակված վայրերում: Ընտրված վայրերում շինարարական թափոնների և ավելցուկային նյութերի հեռացումը պետք է գրավոր հաստատվի համայնքապետարանի կողմից: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք (2014) Օրենքը սահմանում է գործունեության տեսակը, որը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա միջավայրի փորձաքննության: Ըստ սույն օրենքի, վերականգնման առաջարկվող աշխատանքները ենթակա չեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական ​​փորձաքննության: - «ՀՀ քաղաքաշինության մասին» օրենք (1998) Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ - Շինարարական թույլտվություն*** - Շինարարական աղբի թափոնակույտման վայրի թույլտվություն - Ջրօգտագործման թույլտվություն |  |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈւՄ |  |  |  |  |
| Ե՞րբ և ո՞րտեղ տեղի կունենա հանրային քննարկումը | ԲՍԿՊ-ի նախագիծը կհրապարակվի և կքննարկվի Ալագյազ համայնքի մասնակիցների հետ կայանալիք հանրային քննարկման ժամանակ: ԲՍԿՊ-ի նախագիծը կհրապարակվի ՀՏԶՀ-ի կայքում (www.atdf.am ) և շահառուի կայքում (www.alagyaz.am): Նախատեսվող աշխատանքների մասին համառոտ տեղեկատվություն և կոնտակտային տվյալներ՝ հարցերին ու դժգոհություններին անդրադառնալու համար, կտեղադրվեն Ալագյազ համայնքի տեղեկատվական տախտակին, աշխատավայրում և/կամ նրա անմիջական շրջակայքում: |  |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ |  |  |  |  |
| Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները Հավելված 2. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն Հավելված 3. Սեփականության վկայական Հավելված 4. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային լսումների արձանագրություն Հավելված 5.Շինարարության իրականացման թույլտվություն |  |  |  |  |

ՄԱՍ Բ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ցուցանիշներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը | Գործունեություն/հիմնահարց | Կարգավիճակ | Խթանային գործողություններ |
|  | - Նոր շինարարարություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | - Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ | [+ ] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն |
|  | - Պատմական շենքեր եւ շրջաններ | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն |
|  | - Հողի ձեռքբերում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն |
|  | - Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն |
|  | - Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն |
|  | - Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Է-ն |
|  | - Երթեւեկության եւ հետիոտնային անվտանգություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն |
|  | - Սոցիալական ռիսկեր | [+]Այո [ ]Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Թ-ն |

ՄԱՍ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՑՈՒՑԱՆԻՇ | ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |
| --- | --- | --- |
| 0.Ընդհանուր պայմաններ | Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն | - Շինարարական եւ շրջակա միջավայրի տեղական տեսչություններին տեղեկացվել է առաջիկա աշխատանքների մասին: - Հանրությանը համապատասխանաբար տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ (այդ թվումª տեղանքի աշխատանքների վերաբերյալ): - Ձեռք են բերվել իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները շինարարության եւ/կամ վերականգնման համար - Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ողջ աշխատանքն իրականացվի ապահով եւ սահմանված կարգով, նվազեցնելով ազդեցությունները հարեւան բնակավայրերի եւ միջավայրի վրա: - Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավ փարձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգ ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով երկարաճիտ կոշիկներով): - Տեղանքների համապատասխան ցուցասյուները պետք է տեղեկացնեն աշխատողներին հետեւել հիմնական կանոններին: |
| Ա. Ընդհանուր շինարարական պայմաններ | Օդի որակ | - Շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող գոտում եւ ցողվի ջրովª շինարարական փոշին նվազեցնելու համար: - Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբիցª փոշին նվազեցնելու համար: - Տեղանքում բաց վիճակում չպետք է այրել շինարարական թափոններ: - Տեղանքներում չպետք է լինի չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ: |
|  | Աղմուկ | - Շինարարության աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելի սահմաններում: - Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղադրվի բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու: |
|  | Ջրի որակ | - Տեղանքում պետք է սահմանվեն էռոզիայի եւ նստվածքի վերահսկման միջոցառումներ, ինչպես օրինակª հնձած խոտի հակեր և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կանխում են հեռացնել նստվածքը տեղանքից եւ մեծ խտության պատճառ են հանդիսանում մոտակա վտակներում եւ գետերում: |
|  | Թափոնների կառավարում | - Թափոնների հավաքման եւ հեռացման ու տեղանքները պետք է հատկացվեն բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք ակնկալվում են շենքերի քանդման եւ շինարարական աշխատանքներից: - Շենքերի քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն եւ տեսակավորվեն համապատասխան կոնտեյներներում: - Շինարարական թափոնը պետք է հավաքվի եւ համապատասխանաբար հեռացվի հավաքողների կողմից: - Թափոնների հեռացման մասին տվյալները պետք է որպես ապացույց պահպանվեն համապատասխանաբար մշակված կառավարման համակարգում: |
| Բ. Կեղտաջրերի մաքրման անհատական ​​համակարգ | Ջրի որակ | - Շինհրապարակներից սանիտարական թափոնների և կեղտաջրերի հետ աշխատելու մոտեցումը (տեղադրում կամ վերակառուցում) պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից. - Կեղտաջրերի համակարգերում կեղտաջրերը պետք է վերամշակվեն, որպեսզի համապատասխանեն կեղտաջրերի որակի և կեղտաջրերի մաքրման ազգային ուղեցույցներով սահմանված նվազագույն որակի չափանիշներին: - Կիրականացվի կեղտաջրերի նոր համակարգերի մոնիտորինգ (նախ/հետո): - Շինարարական մեքենաները և մեքենաները լվացվելու են միայն նշանակված տարածքներում, որտեղ արտահոսքը չի աղտոտի բնական մակերևութային ջրային մարմինները: |
| Ը. Երթևեկության և հետիոտնային ապահովություն | Շինարարական աշխատանքներով պայմանավորված ուղղակի և անուղղակի վտանգ հանրային երթևեկության և հետիոտների համար | Պետական նորմերի համաձայն կապալառուն ապահովում է կառուցապատման տեղամասի պատշաճ անվտանգությունը և շինարարության հետ կապված երթևեկության կարգավորումը: Սա ներառում է նաև՝ - նշանների տեղադրում, նախազգուշացնող նշաններ, խոչընդոտներ և շրջանց. տեղամասը պետք է հստակ տեսանելի լինի, իսկ հանրությունը պետք է տեղեկացված լինի պոտենցիալ վտանգների մասին, - երթևեկության կառավարման համակարգ և աշխատակազմի վերապատրաստում, մասնավորապես տեղամաս մուտքի և տեղամասի մոտակայքում խիտ երթևեկության մասով: Անվտանգ անցումներ հետիոտների համար այն վայրերում, որտեղ 59 շինարարական աշխատանքների հետ կապված երթևեկությունը խոչընդոտներ է ստեղծում, - աշխատանքային ժամերի համապատասխանեցում տեղական երթևեկության մոդելին. օրինակ, ծանրաբեռնված ժամերին կամ խոշոր եղջերավոր անասունների շարժի ժամանակ խուսափել խոշոր տրանսպորտային աշխատանքներից, - երթևեկության ակտիվ կառավարում տեղամասում՝ պատրաստված և տեսանելի աշխատողների կողմից, եթե դա անհրաժեշտ է հանրության հարմարավետ երթևեկի համար, դեպի այլ օբյեկտներ, խանութներ, բնակելի տներ անվտանգ և անխափան մուտքի ապահովում վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում, եթե տվյալ շինությունները բաց են հանրության համար: |
| Թ. Սոցիալական ռիսկեր | Հասարակայնության հետ կապերի կառավարում | Շինարարն ունի տեղական հետադարձ կապն ապահովող անձնավորություն ով նշանակված է ապահովելու տեղական բնակչության հետ հաղորդակցությունը և առաջարկություններ/բողոքներ ստանալը ա. Տեղական բնակչության հետ իրականացվել են խորհրդակցություններ նույնականացնելու և ակտիվ ձևով կառավարելու տեղական բնակչության և դրսից բերված աշխատուժի միջև ծագող հնարավոր կոնֆլիկտները բ. Կապալառուն բարձրացնում է տեղական բնակչության իրազեկվածությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկերի վերաբերյալ , որոնք կարող են կապված լինել դրսից բերված աշխատուժի հետ գ. Բնակչությունը համապատասխան դեպքերում իրազեկված է շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի վերաբերյալ, ծառայությունների կասեցման, երթեկության տարանցիկ ուղիների և ավտոբուսների ժամանակավոր կանգառների, պայթեցման և քանդման աշխատանքների, դ. Շինարարական աշխատանքները չեն իրականացվում գիշերային ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում գիշերային աշխատանքների համար կկազմվեն պատշաճ ժամանակացույցեր և համայնքները պատշաճ կերպով կտեղեկացվեն այդ մասին, այնպես որ հնարավոր կլինի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ: Ցանկացած ծառայության դադարեցումից նվազագույնը հինգ օր առաջ (ներառյալ ջուր, էլեկտրոէներգիա, հեռախոս, ավտոբուսային երթուղիներ), համայնքի անդամները իրազեկվում են նախօրոք ծրագրի վայրում, ավտոբուսային կագառներում և ազդակիր տներում հայտարարությունների միջոցով: |
|  | Աշխատուժի կառավարում | ա. Աշխատանքային ճամբարները կտեղակայվեն տեղական համայնքներից հեռու, այնքանով որքանով դա հնարավոր է: բ. Աշխատանքային ճամբարների տեղակայումը և գործառնությունը կիրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում գ. Կապալառուն կվարձի այնքանչորակավորված և կիսաորակավորված աշխատողներ տեղական համայնքներից, որքան հնարավոր է: Տեղական բնակչության ներգրավումը բարձրացնելու նպատակով կիրականացվեն թրեյնինգներ այնտեղ որտեղ այն տեղին է և երբ անհրաժեշտ է: դ. Համապատասխան սանիտարական հարմարությունների (զուգարաններ և լվացարան) առկայություն շինարարության վայրում՝ ներառյալ տաք և սառը հոսող ջրի, օճառների և ձեռքերը չորացնելու հարմարություններ: ե. Կապալառուն բարձրացնում է աշխատողների իրազեկվածությունը տեղական բնակչության հետ հարաբերությունների կառավարման, վարքագծի կանոնների վերաբերյալ համաձայն միջազգային գործելակերպին և խստորեն հետևում է դրանց, ներառյալ աշխատողներին աշխատանքից հեռացնելը և համապատասխան ֆինանսական տույժերի նշանակումը: |
|  | Բողոքների Լուծման Մեխանիզմի (ԲԼՄ) կառավարում | - ԲԼՄ-ն ստեղծվել և գովազդվում է տեղական մակարդակում: Կապալառուն տեղեկացվում է ստացված բանավոր և ոչ բանավոր բողոքները գրանցելու և ԾԻԳ-ին հայտնելու իր պատասխանատվության մասին: - ԲԼՄ կոնտակտային տվյալները, ներառյալ տեղական կենտրոնական կետերը, տեղադրվել են շինհրապարակում և տեղական համայնքի վարչական գրասենյակում: - ԲԼՄ տեղական համակարգողը ստանում և գրանցում է բնակչության բողոքները ԲԼՄ մատյանում և պարբերաբար հաղորդում է բողոքները ԾԻԳ-ին: |

## ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ

| Գործունեություն |  | Ի՞նչ (պարամետր է վերահսկվելու) |  |  | Որտե՞ղ (է պարամետրը վերահսկվելու) |  | Ինչպե՞ս (է պարամետրը վերահսկվելու) |  | Ե՞րբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) |  | Ինչու՞ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ո՞վ (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Շինարարական նյութերի մատակարարում | Շինարարական նյութերի գնումը արտոնագրված մատակարարներից |  | Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ փոխառության վայրերի |  |  | Փաստաթղթերի ստուգում Նյութերի որակի ստուգում |  | Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում |  | Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկողություն |
| 2.Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական սարքավորումների տեղաշարժ | Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների և բեռի համապատասխանություն, բաց մեքենաներով տեղափոխվող բեռի ծածկում Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով |  | Շինարարական նյութերի և շինարարական թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ |  |  | Շինարարական վայրին հարակից ճանապարհներում դիտազննում ներառյալ նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիները |  | Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին |  | Խուսափել փոշուց և կոշտ թափոններից օդի և ճանապարհների աղտոտվածությունից Նվազեցնել ճանապարհային խոչընդոտները |  | ՀՏԶՀ, Ճանապարհային ոստիկանություն Համայնքապետարան |
| 3. Շինարարական սարքավորումների պահպանություն | -Լվանալ ավտոմեքենաները և շինարարական սարաքավորումները շինարարական հրապարակից դուրս կամ բնական հոսքերից - Սարքավորումների վառելիքի լցոնում կամ յուղում շինհրապարակից դուրս կամ կանխորոշված սահմանափակ տարածքում |  | Շինհրապարակ |  |  | Գործողությունների ստուգում |  | Ընտրողական մշտադիտարկումներ աշխատանքային ժամերին |  | - խուսափել սարքավորումների շահագործման պատճառով ջրի և հողի աղտոտումից նավթամթերքներով - հրդեհի դեպքում ժամանակին տեղայնացնել և նվազեցնել սպասվող վնասը |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| - Երթևեկություն և ճանապարհային անվտանգություն | - Անհրաժեշտության դեպքում երթևեկության և ճանապարհային նշանների առկա են - Շինհրապարակը սահմանազատված է/ցանկապատված է, և բոլոր շինարարական աշխատանքները սահմանափակված են տեղանքով - Շինարարական նյութեր և թափոններ չեն կուտակվում կամ ցրվում շինհրապարակից դուրս: |  | Շինհրապարակ |  |  | Գործողությունների ստուգում |  | Շինարարության ամբողջ ընթացքում |  | -Կանխել շինարարական աշխատանքների պատճառով ուղևորների և/կամ հետիոտների շահերի խախտումը |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպություն |
| - Շինարարական թափոնների կուտակում | Ֆորմալ ձևավորված աղբավայրերի ժամանակին մաքրում |  | Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է) Աղբի տեղափոխության համար ձևավորված աղբավայրեր |  |  | Ստուգաթերթեր Դիտազննում |  | Ընթացքում և աշխատանքային ժամերի |  | Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից |  | ՀՏԶՀ, Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպություն |
| 6.Կենցաղային աղբի առաջացում | Աղբարկղերի ապահովում, թափոնների տեղադրումը տեղում: Թափոնների կանոնավոր տեղափոխության շուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համաձայնություն |  | Շինարարական հրապարակ |  |  | Դիտազննում |  | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում |  | Խուսափել կենցաղային աղբի պատճառով հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից, |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպություն |
| 7.Աշխատանքի անվտանգություն | Աշխատողներին հատուկ համազգեստի և պաշտպանական միջոցների տրամադրումը և դրանց կիրառման պարտադրում կառուցապատողին Շինարարական սարքավորումների օգտագործման և շահագործման կանոնների անվտանգության պահպանման միջոցառումների հետևում |  | Շինարարական հրապարակ |  |  | Գործունեության ստուգում |  | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում |  | Նվազեցնել պատահարների հավանականություները |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 8. Հողային աշխատանքներ | - Հողի վերամշակման համար վերգետնյա շերտի հեռացում և ժամանակավոր կուտակում - Հանված հողի ժամանակավոր պահպանում սահմանված վայրերում - Հանված հողի հետլիցք ըստ անհրաժեշտության և ավելցուկային զանգվածի տեղաբաշխում տեղանքում `գրավոր հաստատված |  | Շինարարական հրապարակ |  |  | Գործունեության ստուգում |  | Հողային աշխատանքների ընթացքում |  | -սահմանափակել բուսականության կորուստը հողերի կույտերի պատճառով և մակերեսային ջրերի աղտոտումը մասնիկներով նվազագույնի հասցնել -Սահմանափակել մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը հողով |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 9. Կոշտ թափոնների կառավարում | Աղբամանների տեղադրում և կազմակերպում թափոնների պարբերաբար տեղափոխման համար |  | Շինհրապարակ |  |  | Զննում |  | Շինարարության ամբողջ ընթացքում |  | Կանխել հողի, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը Պահպանել տեղանքի տարածքի և դրա շրջակայքի էսթետիկ տեսքը |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող Համայնքապետարան |
| 8. Շինհրապարակների վերամշակումը և կանաչապատումը | Անհրաժեշտության դեպքում, շինհրապարակի և մշտական մուտքի ճանապարհների և տարածքի կանաչապատում և ավարտական մաքրում |  | Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ |  |  | Զննում և փորձաքննություն |  | Շինարարության վերջնական փուլում |  | Նվազագույնի հասցնել լանդշաֆտի գեղագիտական արժեքի կորուստը շինարարական գործունեության արդյունքում |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 9. Կենցաղային թափոնների կառավարում | Աղբամանների տեղադրում և աղբի պարբերաբար հեռացում նախատեսված աղբավայր |  | Վերակառուցված ճանապարհ |  |  | Վերականգնված ճանապարհի զննում |  | Շահագործման փուլ |  | Աղբի կուտակումների և կեղտաջրերի կառավարում |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 10.Պատահական գտածոներ | - Աշխատանքների դադարեցում ՝ անմիջապես փոփոխության գտածոների բախումից հետո. - Պաշտոնական հաղորդակցություն ՀՀ հուշարձանների և պատմական վայրերի պաշտպանության գործակալության հետ `պատահական գտածոների հետ. - Անհրաժեշտ պեղումների և տեղանքների պահպանման ուղղությամբ ձեռնարկված ժամանակին պայմանավորվածություններ |  | Շինհրապարակ |  |  | - Պատահական գտածոների զննում. - Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգում |  | Շինարարության ամբողջ ընթացքում |  | Համոզվել, որ մշակութային հուշարձանը չի վնասվել շինարարական աշխատանքների ընթացքում |  | ՀՏԶՀ ՏՎԿ Հուշարձանների և պատմական վայրերի պաշտպանության գործակալություն |
| 10.Գործունեություն մասնավոր սեփականության և այլ գույքի կողքին | Խուսափել մասնավոր գույքի սահմանների խախտումներից կամ պատահականորեն վնասելու դեպքերից (պատերի և ցանկապատերի հարևանությամբ կիրառել փոքր չափերի մեքենաներ կամ ձեռքով աշխատանք, շինարարական նյութերի պահեստավորումը և թափոնների հավաքումը կազմակերպել մասնավոր սեփականությունից հեռու և այլն ): Մասնավոր սեփականությանը ոչ դիտավորյալ վնասի հասցման դեպքում արագ վերականգնել նախնական վիճակը կամ ավելի լավ կարգավիճակը: Մասնավոր սեփականության վրա ակնկալվող ժամանակավոր ազդեցության դեպքում սեփականատերերին նախապես տեղեկացնել և երաշխավորել գույքի վերականգնումը, ձեռքբերել սեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը միջամտության համար և անհապաղ վերականգնել վնասը: Եթե աշխատանքների ընթացքում մասնավոր հողի օգտագործման կարիք է առաջանում, մի մտեք ազդակիր տարածք մինչև տարաբնակեցման ծրագրի ամբողջական մշակումն ու իրականացումը: |  | Մասնավոր սեփականության հարևանությամբ իրականացվող աշխատանքներ |  |  | Զննում և փորձաքննություն |  | Շինարարության ամբողջ ընթացքում |  | Նվազեցնել մասնավոր սեփականությանը վնասի հասցման հավանականությունը: Բացառել մասնավոր սեփականության վրա սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի իրավունքների ժամանակավոր կամ մշտական խախտումը: |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 11.Շինհրապարակների վերամշակումը և կանաչապատումը | Անհրաժեշտության դեպքում, շինհրապարակի և մշտական մուտքի ճանապարհների և տարածքի կանաչապատում և ավարտական մաքրում |  | Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ |  |  | Զննում և փորձաքննություն |  | Շինարարության վերջնական փուլում |  | Նվազագույնի հասցնել լանդշաֆտի գեղագիտական արժեքի կորուստը շինարարական գործունեության արդյունքում |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 12.Բողոքների լուծման մեխանիզմի գործածում | Ենթածրագրի վերաբերյալ բողոքների կամ հարցերի վերաբերյալ հանրային իրավունք: Դիմում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարին (համայնքային իշխանություններին): Բողոքների համակարգողի նշանակում (բողոքների ստացում, վերանայում և բացատրություն, բողոքների գրանցքում մատյանում և փորձ լուծել դրանք ոտքի վրա): Բողոքատուն կարող է դիմել անմիջապես ՀՏԶՀ՝ թեժ գիծ ծառայության (010 24 01 59), փոստային նամակի (Երևան 0037, Կ. Ուլնեցի 31), էլեկտրոնային նամակի (support@atdf.am).կամ ՀՏԶՀ-ի կայքում տեղադրված գործիքի միջոցով (http://atdf.am/hy/Home/ContactUs): |  | Շին հրապարակ |  |  | Փորձաքննություն |  | Շինարարության ամբողջ ընթացքում |  | Բողոքի քննարկում և լուծում 2 շաբաթվա ընթացքում: Խնդրի լուծման ձախողման դեպքում նախարարության կամ իրականացնող կազմակերպության մակարդակում, ԾԱԵԱ-ն կարող է դիմել դատարանին որոշման կայացման համար՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| 14. Շինարարական մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների ոչ պատշաճ կայանման, շինանյութի և թափոնների ժամանակավոր պահեստավորման կամ կապալառուների կողմից շինհրապարակում աղբ թափելու հետևանքով հարակից բնակիչների համար անհանգստություն: | - շինհրապարակից դուրս շինարարական մեքենաների և մեքենաների կայանում չիրականացնել - շինհրապարակի հետիոտնային և տրանսպորտային միջոցների շարժի արգելափակում ՝ շինանյութերի / թափոնների կուտակման / թափման պատճառով - Կապալառուի անձնակազմի կողմից շինհրապարակի տարածքում մասնավոր հողամասերի և (կամ) այլ գույքի խախտում թույլ չտալու համար |  | Շինհրապարակի անմիջական հարևանությամբ |  |  | Տեսողական ստուգում |  | Ամսական այցելություններ, կամ եթե ծանուցվում են կապալառուի կամ քաղաքացիների կողմից |  | Կանխել բացասական ազդեցությունները գույքի, ակտիվների կամ ապրուստի միջոցների վրա |  | ՀՏԶՀ Տեխնիկական վերահկող |
| ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Կենցաղային աղբի հեռացում |  | - Ապահովվում է համայնքային կենտրոնի շահագործման ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբի կանոնավոր հավաքում և հեռացում; -Կենցաղային աղբը համայնքային կենտրոնից դուրս բերելու համար մշակված և գործող պայմանավորվածություններ կան |  | Համայնքապետարան |  |  | Համայնքապետարանի տարածքի վիզուալ ստուգում |  | Համայնքապետարանի շենքի շահագործման ընթացքում |  | -Ապահովել լավ սանիտարական պայմաններ համայնքապետարանում -Կանխել շրջակա միջավայրի աղտոտումը | Համայնքապետարան |
| 2. Գազի ռադիատորների շահագործում և սպասարկում |  | - Ապահովված է բոլոր ռադիատորների կանոնավոր սպասարկում, իսկ վնասվելու կամ անսարքության դեպքում կատարվում է արագ վերանորոգում։ |  | Համայնքի կենտրոնի տարածք |  |  | Համայնքի կենտրոնի տարածքի վիզուալ ստուգում |  | Ռադիատորների շահագործման ընթացքում |  | Ռադիատորների շահագործումը անվտանգ և սարքին վիճակում | Համայնքապետարան |
| 3 .Ներքին հաղորդակցության համակարգ |  | Էլեկտրական լարերը և ջրի/կոյուղու խողովակները պահպանվում են լավ վիճակում |  | Համայնքապետարանի տարածք |  |  | Համայնքապետարանի տարածքի վիզուալ ստուգում |  | Համայնքապետարանի շենքի շահագործման ընթացքում |  | Բացառեք էլեկտրական ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի ռիսկերը | Համայքնապետարան |
| 4. Պատրաստվածություն արտակարգ իրավիճակներին |  | - Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհի տեղայնացման համակարգի և էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման վթարային պահեստային համակարգերի առկայություն |  | Համայնքապետարանի տարածք |  |  | Համայնքապետարանի տարածքի վիզուալ ստուգում |  | Համայնքապետարանի շենքի շահագործման ամբողջ ընթացքում |  | - Նվազեցնել ռիսկերը անձնակազմի և այցելուների համար - Խուսափել համայնքապետարանին մատուցվող ծառայությունների ընդհատումից | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Համայնքապետարան |
| 5. Կեղտաջրերի մաքրման միավորի շահագործման և պահպանման դրույթներ |  | - Կոյուղաջրերի հոսքը դեպի հավաքման փոս անխափան է - Համակարգը կանոնավոր կերպով սպասարկվում է և մնում է լավ գործառնական ռեժիմում - Կեղտաջրերի ավելորդ կուտակումները և արտահոսքը կանխվում է կեղտաջրերի կուտակումները ժամանակին լավ օգտագործելու միջոցով |  | Համայնքապետարանի տարածք |  |  | Համայնքապետարանի տարածքի վիզուալ ստուգում |  | Համայնքապետարանի շենքի շահագործման ամբողջ ընթացքում |  | Կանխարգելել ջրալցումը, ջրում առաջացած հիվանդության տարածումը և տհաճ հոտից առաջացած անհանգստությունը | Համայնքապետարան |

Հավելված 1՝ Նկարներ և տեղանքի քարտեզ

Հավելված 2՝ Սեփականության վկայական

Հավելված 3՝Թափոնների հեռացման համաձայնության պատճեն

Հավելված 4՝ Հանրային քննարկման արձանագրություն

2022 թվականի Հոկտեմբերի 13-ին Ալագյազի վարչական շենքում իրականացվեց հանրային քննարկում՝ միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի շուրջ: Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը տեղադրվել է ՀՏԶՀ-ի պաշտոնական կայքում, Իջևան համայնքի կայքում և սոցիալական ցանցի էջում Հոկտեմբերի 7-ին:

Ընդհանուր առմամբ, հանրային քննարկմանը մասնակցել է 19 մասնակից, որոնցից 4-ը՝ կին:

Գետահովիտի վարչական գրասենյակի ղեկավարը բացեց հանդիպումը և ներկայացրեց հանդիպման նպատակը և միկրոծրագրի հայեցակարգը։

ՀՏԶՀ սոցիալական մասնագետ Քնարիկ Գրիգորյանը ներկայացրեց միկրոծրագրով իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների շրջանակը և Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի մշակման նպատակը։ Նա ներկայացրեց ակնկալվող բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները:

Ներկայացվեցվեցին շրջակա միջավայրի վրա սպասվող այլ ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի կուտակումը և տեղափոխումը, աղմուկի և փոշու ձևավորումը: Ներկայացվեցին նաև նախատեսվող անվտանգության միջոցառումները՝ ներառյալ շինհրապարակի վտանգավոր հատվածներում ժապավենների անցակցումը և երթևեկության կառավարումը, անվտանգության նշանների տեղադրման պահանջները: Աշխատանքային անվտանգության միջոցառումների մասին ևս խոսվեց՝ ներառյալ միատեսակ համազգեստ կրելու և պաշտպանիչ սարքավորումների անհաժեշտությունը, ինչպես նաև շինանյութերի մատակարարման և շինարարական սարքավորումների պահպանման պահանջները։

Հանդիպման մասնակիցներին ներկայացվեց ՍՆՏԶ ծրագրի բողոքների լուծման մեխանիզմը (ԲԼՄ): Ներկայացվեցին համայնքային ընդհանուր ժողովի ընթացքում ընտրված բողոքների տեղական համակարգողի (Ռեզո Մախմուդովի) կոնտակտային տվյալները։ Ներկայացվեցին բողոքների ներկայացման, քննության և վերանայման ընթացակարգերը։ Նշվեց, որ ԲԼՄ-ի մասին տեղեկատվությունը լրացուցիչ կտեղադրվի Ալագյազի վարչական գրասենյակի տեղեկատվական տախտակին և շինհրապարակի մուտքի մոտ տեղադրվող միկրոծրագրի տեղեկատվական տախտակին։

Խոսվեց ԲՍԿՊ-ով նախատեսված միջոցառումների իրականացման վերահսկման և մշտադիտարկման ընթացակարգերի մասին:

Հավելված 5՝Շինարարության իրականացման թույլտվություն  (կտրամադրվի)